## Slide 1
21 februari 2022
Programma Luchtruimherziening
Thema Avond D66: 4e aanvliegroute Schiphol

## Slide 2: Luchtruimherziening – Voorkeursbeslissing
Voornemen van het kabinet voor nieuwe indeling van het luchtruim en verduurzamen afhandeling met als doel:
  Minder geluidsoverlast
  Minder uitstoot van schadelijke stoffen
  Passende militaire oefenruimte
Voorkeursbeslissing is een richtinggevend besluit op hoofdlijnen

## Slide 3
  2019: Startbeslissing
  2019/2020: Notitie Reikwijdte & Detailniveau incl. zienswijzen
  2021: Ontwerp-Voorkeursbeslissing
    Plan-MER (Milieueffectrapportage) op hoofdlijnen
    Passende Beoordeling op hoofdlijnen
    Zienswijzeprocedure
    Advies Commissie voor de m.e.r.
  2022: Definitieve Voorkeursbeslissing
    Aanvulling op het Plan-MER
    Gevoeligheidsanalyse 440.000
    Onderzoek naar maakbaarheid
  2023: Start ontwerp- en realisatiefase
Totstandkoming Luchtruimherziening

## Slide 4
Aanpassing van het naderingsgebied Schiphol nodig voor:
  Ruimte bieden voor militair luchtruimgebruik
  Doorvoeren verbeteringen in afhandelingsconcept
Alle bestaande stromen worden herzien en er komt een vierde naderingsstroom
Dit zorgt ook voor kortere vliegafstanden, vooral voor verkeer uit het zuidoosten
Voor de nieuwe naderingsstroom wordt de ontwerpruimte gedefinieerd in het globaal ontwerp
Ontwerpruimte hangt af van internationale verkeerstromen, ontwerpnormen en veiligheidseisen
Operationeel concept en naderingsstromen

## Slide 5
Doel van de herziening is geluidsimpact en uitstoot verminderen
Plan-MER heeft alternatieven bekeken om dit te bereiken
Het doel kan het beste worden bereikt door bij de eindnadering met minder motorvermogen zoveel mogelijk continu te dalen over vaste routes
Bij de eindnadering (dicht bij de luchthaven) zullen waar mogelijk specifieke gebieden worden vermeden
Ook bij vertrek geldt: continu klimmen (dat gebeurt nu al)
Naar een nieuwe manier van afhandelen

## Slide 6: Voorkeursbeslissing - afhandelingswijze

## Slide 7
Begin 2023: Stakeholderdag
2023: Integrale Programmabeslissing, Taskforce 2023
2023-2025: Uitwerken in deelprojecten: ontwerpen, participeren, effectbeoordeling, besluitvorming
t/m 2025/26: Realisatie eerste geluidsmijlpaal (korte vaste routes naar Schiphol)
2026-2030: Realisatie onderdelen hoofdstructuur
t/m 2035: Realisatie bouwstenen afhandelingsconcept
Planning vervolg

## Slide 8: Participatie Ontwerp- en realisatiefase
Voortzetting gerichte informele participatie (bestuurlijk, gebruikers, maatschappelijke organisaties)
  Participatie naar aanleiding van Voorkeursbeslissing
  Participatie over participatiespelregels
Bij initiatie deelprojecten
  Participatieplan en participatie per (cluster van) deelproject(en)
  Uitgangspunt is het gewijzigde ‘Wijzigingsproces luchtruim- en vliegprocedures’ gebaseerd op Artikel 5.11
  Volgen wettelijke kaders en verplichtingen
  Gebiedsadvies Provincie